N° de Oferta 001
Caracas, 20 de Julio de 2015
Jaime Irazabal Gonzalez
C.I: V.- 16923509
Rif: V.- 169235097

Por medio de la presente le envío la oferta de servicio correspondiente a la Implementación del Sistema de Registro Nacional de Servicios de Información Interoperables (RNSII) del CNTI, que se llevará a cabo en el marco del Proyecto “Implementación del Decreto-Ley sobre el Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre Órganos y Entes del Estado
Fase I ”. El lapso de contratación será de Veinticuatro (24) semanas, desde el 20/07/2015 hasta el 21/12/2015.

N°	Producto	Fecha de entrega	Total de horas	Monto	IVA (8%)	Monto Total
1	Cronograma de trabajo según tiempo definido de contratación.	Firma del contrato	12	10.000	800	10.800
2	Crear y probar e implementar modulo de instituciones	50 días	600	60.000	4.800	64.800
3	Crear y probar e implementar modulo de usuarios	15 días	180	30.000	2.400	32.400
4	Crear y probar e implementar modulo de SII	56 días	672	38.640	3.360	42.000
TOTAL			1464	138.640	11.360	150.000

_______________________________
Jaime Irazabal
CI V.- 16923509